PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.

UL. MORSKA 350 A

81-002 GDYNIA

TEL.: 58 721 28 20

FAX: 58 721 29 66

ZNAK: SKMMS-ZP/N/37/16 	           SIERPIEŃ 2016 ROK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska                w Trójmieście Sp. z o.o.

DNIA: 29 sierpnia 2016 roku

dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przebudowa zachodniej głowicy rozjazdowej stacji Gdynia Chylonia linii kolejowej nr 250 polegająca na wymianie rozjazdów nr 31, 32, 33, 34 i 41 na nowe na podrozjazdnicach betonowych i Rkpd na podrozjazdnicach dębowych oraz wymianie podkładów na betonowe na wstawkach międzyrozjazdowych - znak: SKMMS–ZP/N/37/16

UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi,             o których mowa w Art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.          z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)*

*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl

I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.1 Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE  Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ                       w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705

NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 155 185 500,00 zł

1.2 Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Prawa zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.).

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

2.1 Ofertę  należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ).

2.2  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

2.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

2.4 Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

Oferta – przetarg nieograniczony – przebudowa zachodniej głowicy

znak: SKMMS– ZP/N/37/16,

dane wykonawcy ( nazwa i siedziba),

NIE OTWIERAĆ PRZED: 12 września 2016 ROKU GODZ. 11:00

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych i częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2.5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowa regulująca ich współpracę . | Pełnomocnictwo sygnatariusza |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Prawa zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) | Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 2 do SIWZ |
| 4. | Wypełniony Formularz oferty | Na załączniku numer 1 do SIWZ |
| 5. | Sporządzony kosztorys ofertowy | Na podstawie wyliczeń wynikających z rzeczowego zakresu umowy zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia i przedmiarze robót |
| 6. | Wykonawca jest zobowiązany wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie prac remontowych/przebudowy głowic rozjazdowych o wartości zamówienia co najmniej 1 200 000,00 zł netto. | Wykonawca winien przedstawić Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług („Doświadczenie zawodowe”), zgodny z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane należycie. |
| 7. | Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym – parkiem maszyn i urządzeń niezbędnym do właściwego zrealizowania zamówienia zgodnie z pkt 28 Opisu Przedmiotu Zamówienia | Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (potwierdzone na podstawie oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ) odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym właściwe zrealizowanie zamówienia |
| 8. | Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej | Kserokopia dokumentu gwarancji lub poręczenia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu należy złożyć Zamawiającemu zgodnie z zapisami pkt XIV SIWZ |

UWAGA:

1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu ( wymienioną w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną)

2/ Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej  z następujących form:

a/ oryginały

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

3/ dot. poz.1 ( tabelka – pkt 2.5)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie                    w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu - wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa            w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą:" NIE UDOSTĘPNIAĆ  INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY                                          O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI " i załączone jako odrębna część nie złączona                    z ofertą  w sposób trwały.

2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.

3.1 Określenie przedmiotu zamówienia.

3.1.1 Przedmiotem niniejszego postępowania jest przebudowa zachodniej głowicy rozjazdowej stacji Gdynia Chylonia linii kolejowej nr 250 polegająca na wymianie rozjazdów nr 31, 32, 33, 34 i 41 na nowe na podrozjazdnicach betonowych i Rkpd na podrozjazdnicach dębowych oraz wymianie podkładów na betonowe na wstawkach międzyrozjazdowych.

| 45234129-6 | Roboty budowlane w zakresie torów kolei miejskiej |
| --- | --- |

3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia – w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2016 roku

IV. CENA OFERTY .

4.1 Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.

4.2 Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia

- wszelkie koszty towarzyszące wykonywaniu zamówienia

- podatek VAT

4.3 Waluta ceny ofertowej- PLN

4.4 W okresie obowiązywania Umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.

V. ZASADY  OCENY OFERT.

5.1 Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 80% |
| 2. | Termin wykonania | 10% |
| 3. | Okres gwarancji | 10% |

5.2  - punktacja za kryterium -cena oferty- obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen  ofertowych

R x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

R - ranga przyznana danemu kryterium

5.3 - punktacja za kryterium – termin wykonania - obliczona będzie w następujący sposób:

Wykonawca/Wykonawcy  z najkrótszym oferowanym terminem wykonania zamówienia otrzyma(ją) 10 pkt a kolejni pod tym względem Wykonawcy odpowiednio 2 pkt i 1 pkt. Wykonawca/Wykonawcy z  czwartym i kolejnymi terminami wykonania zamówienia otrzymają zero pkt.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonany do dnia 15 grudnia 2016 roku. Oferty zawierające termin wykonania zamówienia przekraczający dzień 15.12.2016 będą podlegać odrzuceniu jako nieodpowiadające treści SIWZ.

5.4 - punktacja za kryterium – okres gwarancji - obliczona będzie wg następującego wzoru:

Oferowany okres gwarancji

R x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100

Najdłuższy z oferowanych okresów gwarancji

Zamawiający przez pojęcie „okres gwarancji”, rozumie zaproponowanie przez Wykonawcę jak najdłuższego okresu gwarancji z zastrzeżeniem, iż podany okres nie może być dłuższy niż 60 miesięcy oraz nie krótszy niż 36 miesięcy. Im dłuższy okres gwarancji  zostanie zaproponowany przez Wykonawcę tym oferta otrzyma więcej punktów w przedmiotowym kryterium. Oferty z okresem gwarancji, krótszym niż 36 miesięcy będą podlegały odrzuceniu jako nieodpowiadające treści SIWZ. Oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy będą taktowane jako oferty z okresem gwarancji równym 60 miesięcy.

5.5 Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Prawa zamówień publicznych,

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą

liczbę punktów).

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

7.1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4  niniejszej SIWZ - należy złożyć do dnia: 12 września 2016 roku do godz. 10.00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów , III piętro, pok. nr 313

Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego.

  - Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania.

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

8.3 Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8.4 Do kontaktu z wykonawcami upoważnieni są:

a/ p. Kazimierz Bieniek  – Wydział Infrastruktury - strona merytoryczna - tel.: (0) 608 383 267 ( dni robocze - w godzinach: 8:00 – 14:00)

b/ p. Paweł Wojtkiewicz – Wydział Sprzedaży i Umów -strona formalno-prawna - tel.: (0-58) 721-28-20 (dni robocze- w godzinach: 8:00- 14:00)

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

9.1Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się                      w  dniu: 12 września 2016 roku o godz. 11:00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

III piętro, pok. nr 313

9.2  Otwarcie ofert jest jawne.

9.3 Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska                     w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.

X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU.

10.1 Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

od dnia: 12 września 2016 roku.

10.2 Oferty ( wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych )  będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt.10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY.

11.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu wskazanego w pkt 11.6. można wnieść protest do Zamawiającego.

11.2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

11.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

11.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem Umowy.

11.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132  ustawy prawo zamówień publicznych .

11.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia Umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia Umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (Zabezpieczenie)

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny oferty zawierającej podatek VAT, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,    z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, chyba, że zabezpieczenie będzie podlegać zatrzymaniu w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

  - Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady. Pkt 13.5 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.

  - W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 13.2.

  - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formach określonych w pkt 13.2 ppkt 2-5 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 313. treść gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

XIV. Wadium

  - Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 87 491,23 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, 23/100).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium obejmuje cały okres związania ofertą.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BGK Oddział Gdańsk  88 1130 1121 0080 0116 9520 0008.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

  - upłynął termin związania ofertą;

  - zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

  - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały   ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- który został wykluczony z postępowania;

- którego oferta została odrzucona.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot  wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w §15 ust. 2 regulaminu, nie złożył dokumentów o których mowa w §14 regulaminu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  - W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie niepieniężnej, Wykonawca winien oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia złożyć przed terminem otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego pok. 313, natomiast kserokopię dołączyć do oferty zgodnie z pkt 2.5 poz. 7 SIWZ.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób zgodny z zapisami niniejszego pkt XIV SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 FORMULARZ OFERTY

.............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMS- ZP/N/37/16

- DANE WYKONAWCY.

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

...................................................................................województwo .........................................................

1.3 Numer telefonu ............................................... numer  faksu .............................................................

....................................................................................................................................................................

1.4 NIP: .................................................................REGON: ....................................................................

1.5. Strona internetowa ......................................... adres poczty elektronicznej ........................................

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)            i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

II.PRZEDMIOT OFERTY

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska                      w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na przebudowę zachodniej głowicy rozjazdowej stacji Gdynia Chylonia linii kolejowej nr 250 polegającej na wymianie rozjazdów nr 31, 32, 33, 34 i 41 na nowe na podrozjazdnicach betonowych i Rkpd na podrozjazdnicach dębowych oraz wymianie podkładów na betonowe na wstawkach międzyrozjazdowych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS.ZP.N.37.16.

#### III.

#### CENA OFERTY brutto*:.............................................................................................. (słownie: …………………………………………………………………………………...)

#### cena netto - ............................................................................................................................. (słownie: .........................................................................................................................................)

*- cena oferty brutto musi obejmować wszystkie elementy wskazane w pkt 4.2 SIWZ

IV. Oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia (data)……………..( zgodnie z pkt 5.3 SIWZ)

V. Oferowany okres gwarancji w pełnych miesiącach ………………….(zgodnie z pkt 5.4 SIWZ)

## VI.NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY

Numer rachunku bankowego wykonawcy, na które zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności:

.........................................................................................................................................................

VII.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem umowy (stanowiącym załącznik numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ......................................................................... (wstawić jedną lub kilka z form przewidzianych w pkt XIII SIWZ), w kwocie …………………….……… zł wyliczonej zgodnie z zapisami SIWZ.

- WYKONAWCA oświadcza, że wniósł wadium w wysokości 87 491,23 zł.

- Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki płatności wskazane w SIWZ i wzorze Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z rozdziałem drugim ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca oświadcza, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca oświadcza, że Ofertę niniejszą składa na . . . . . .  kolejno ponumerowanych stronach.

- Do niniejszej oferty Wykonawca załącza wymagane w SIWZ dokumenty:

- .........................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………...

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o  spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Prawa zamówień publicznych.

…..........................................., dnia …..............................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMS– ZP/N/37/16

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 WZÓR UMOWY

Umowa nr SKM - … / 16

(zwana dalej także „Umową”)

zawarta w dniu ……………………….. 2016 roku w Gdyni  pomiędzy:

1/ PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Morska 350 a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478

Kapitał Zakładowy 155 185 500,00 zł

reprezentowaną przez:

…………………………….

…………………………….

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a:

2/ ……………………………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ lub łącznie STRONAMI

- o następującej treści:

§1

- ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przebudowę zachodniej głowicy rozjazdowej stacji Gdynia Chylonia linii kolejowej nr 250 polegającą na wymianie rozjazdów nr 31, 32, 33, 34 i 41 na nowe na podrozjazdnicach betonowych i Rkpd na podrozjazdnicach dębowych oraz wymianie podkładów na betonowe na wstawkach międzyrozjazdowych. W zakres wymiany wchodzi wymiana rozjazdów, tłucznia i warstwy filtracyjnej na wzmacniającą z klińca ułożonej na warstwie geowłókniny.

- Przedmiot Umowy szczegółowo opisuje „Opis Przedmiotu Zamówienia” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

- Prace stanowiące przedmiot Umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie 
z kosztorysem ofertowym robót, złożonym przez WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - znak: SKMMS.ZP.N.37.16.

- Prace stanowiące przedmiot Umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać z materiałów własnych. Koszty i ryzyka transportu ponosi WYKONAWCA. Materiały powinny odpowiadać wymogom jakościowym określonym w przepisach, w szczególności Ustawy Prawo budowlane.

- Prace stanowiące przedmiot Umowy WYKONAWCA winien zasadniczo prowadzić podczas weekendowych zamknięć torowych. Roboty będą wykonywane w obrębie czynnych torów kolejowych. Peron Gdynia Chylonia podczas wykonywanych prac będzie czynny dla podróżnych.

§2

- Do obowiązków WYKONAWCY należy ponadto, w szczególności:

- protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty podpisania Umowy;

  - odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, uwzględniające specyfikę obiektu oraz jego otoczenie;

  - terminowe wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy;

  - wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, normami budowlanymi;

  - odpowiedzialność za wymagane warunki BHP oraz p. poż. w zakresie wykonywanych robót;

  - informowanie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach 
i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia;

  - zgłoszenie wykonanych prac do odbioru końcowego lub częściowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

  - doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu robót;

  - odpowiedzialność cywilna względem ZAMAWIAJĄCEGO oraz osób trzecich za zdarzenia związane z prowadzonymi robotami;

- WYKONAWCA, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego oddania, ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody i inne negatywne następstwa prowadzonych prac wynikłe na tym terenie.

- WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki 
i następstwa awarii, powstałych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanych robót, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.

- WYKONAWCA ponadto zobowiązuje się przestrzegać zapisów instrukcji przeciwpożarowej  obowiązującej na terenie ZAMAWIAJĄCEGO.

- Treść dokumentu, o którym mowa w ust. 4 zostanie udostępniona WYKONAWCY przez pracownika nadzorującego wykonanie przedmiotu Umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty złożenia wniosku o jej udostępnienie.

- W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych WYKONAWCA zobowiązany jest przygotować rejon do prowadzenia prac i zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o zgodę na ich przeprowadzenie. Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonane jedynie za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO. Sprawami związanymi z bezpieczeństwem przeciwpożarowym zajmuje się p. Adam Bieliński nr telefonu 058 721 28 42.

- WYKONAWCA jest zobowiązany:

  - w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy przejąć plac budowy i rozpocząć prace stanowiące przedmiot niniejszej Umowy,

  - zakończyć realizację prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………………………………….

- Wykonawca oświadcza, iż do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszą Umową skieruje osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

- Wykonawca jest obowiązany przedstawić harmonogram robót w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy. Harmonogram wymaga zaakceptowania przez ZAMAWIAJĄCEGO.

10. Zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust. 9 może nastąpić tylko za pisemną zgodą  ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem nieważności, wyrażoną na pisemny wniosek WYKONAWCY.

§3

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy protokolarne przekazanie terenu budowy WYKONAWCY w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty podpisania Umowy oraz odbiór prawidłowo wykonanych robót.

§4

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren budowy w każdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana jest przez WYKONAWCĘ Umowa. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt WYKONAWCY, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.

- Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od WYKONAWCY przerwania wykonywanych robót, mogących powodować zagrożenie dla osób przebywających w obrębie terenu budowy, do czasu wyeliminowania tego zagrożenia, a także żądania usunięcia z terenu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.

§5

1. Odbiór częściowy i końcowy robót stanowiących przedmiot Umowy ma przebiegać 
w następujący sposób:

- dopuszcza się odbiory częściowe wykonanych robót (nie częściej niż jeden raz w miesiącu), których podstawą przeprowadzenia będzie pisemne zgłoszenie WYKONAWCY o ich gotowości do odbioru. Każdy odbiór częściowy zakończony zostanie protokołem odbioru częściowego. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio zapisy o odbiorze końcowym;

- podstawę rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy stanowi, przedstawiony ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ, protokół odbioru wewnętrznego wraz z certyfikatami, aprobatami na materiały, kompletną dokumentacją podwykonawczą,

- WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości przedmiotu Umowy do odbioru;

- ZAMAWIAJĄCY rozpocznie komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru;

- z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek;

- protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU faktury przez WYKONAWCĘ,

- jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru;

- jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:

- obniżyć wynagrodzenie WYKONAWCY odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od daty dokonywania czynności odbioru, jednak nie później niż do 15.02.2017 r.,

- żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar za opóźnienie.

- ZAMAWIAJĄCY może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, że istnieją wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Przerwa może trwać do czasu usunięcia tych wad.

2. Odbiory częściowe będą odbiorami wstępnymi dokonywanymi jedynie w celu umożliwienia wypłaty części wynagrodzenia. Nie będą one powodować wygaśnięcia zobowiązania WYKONAWCY w żadnej części, przejścia na ZAMAWIAJĄCEGO ryzyka zniszczenia lub  uszkodzenia wykonanych robót, potwierdzenia braku wad wykonywanych robót i rozpoczęcia biegu odpowiedzialności WYKONAWCY z tytułu rękojmi i gwarancji. Roboty objęte odbiorami częściowymi będą następnie przedmiotem odbioru końcowego.

§6

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot niniejszej Umowy ……………………… miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie STRONY Umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez wad i usterek.

- W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- W razie niespełnienia warunku określonego w ust.2, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, spowoduje usunięcie wad i usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

- Terminy na dochodzenie roszczeń z gwarancji lub rękojmi, określone w ust. 1, uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o wadzie.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z rękojmi.

§7

- STRONY ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowe i zgodne z Umową wykonanie całości przedmiotu niniejszej Umowy na kwotę ............................... zł. Kwota ta zwiera podatek VAT. Kwota netto – .................. zł. Powyższe kwoty zostały ustalone na podstawie oferty złożonej przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym- znak: SKMMS.ZP.N.37.16.

- Płatność wyżej wymienionej kwoty nastąpi na podstawie faktur częściowych (faktury częściowe nie mogą obejmować więcej niż 70% wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej) oraz faktury końcowej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury. Za termin zapłaty STRONY zgodnie uznają datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

- Podstawę wystawienia faktury/faktur stanowi podpisany przez obie STRONY Umowy protokół bezusterkowego odbioru częściowego lub protokół bezusterkowego odbioru końcowego prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, wraz z wszystkimi załącznikami określonymi w paragrafie 5 ust. 1 pkt 2.

- Należności z tytułu faktur będą płatne na rachunek WYKONAWCY nr …………………………..

- W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności - określonym w ust.2 - WYKONAWCY przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności za każdy dzień zwłoki.

§8

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

- za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 7 pkt 2 umowy - w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia brutto Umowy określonego w §7 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 80% tego wynagrodzenia;

- za odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wynagrodzenia brutto Umowy określonego w §7 ust.1.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto Umowy określonego w §7 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wyznaczonej jako termin ich usunięcia, jednakże nie więcej niż 80% tego wynagrodzenia.

- ZAMAWIAJĄCEMU, niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych - przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych - w wysokości szkody, jaką poniósł w wyniku opóźnienia, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez WYKONAWCĘ.

§9

- STRONY mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej.

- Przez pojęcie siły wyższej STRONY rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJĄCEGO i któremu nie mogli się przeciwstawić, działając z należytą starannością.

- Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, są: strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a ponadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

§10

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w całości albo w części w szczególności 
w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

- gdy WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 7 (słownie: siedem) dni,

- gdy WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umową i nie reaguje na polecenia osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,

- gdy WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając zezwolenia od osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,

- likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa WYKONAWCY,

- wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec WYKONAWCY,

- gdy w trakcie kontroli realizacji prac przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że pracownicy WYKONAWCY wykonują pracę pod wpływem alkoholu lub środków działających jak alkohol.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić jedynie na piśmie i musi zawierać uzasadnienie, pod rygorem jego nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 
pięciu miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostanie nadane w placówce pocztowej.

- W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze STRON, ciąży na niej obowiązek sporządzenia, przy udziale drugiej STRONY szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, zgodnie ze stanem na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji winien być sporządzony w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy.

§11

- Koordynatorem Umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie p. Kazimierz Bieniek tel. 608-383-267.

- Kierownikiem budowy (robót) stanowiących przedmiot umowy będzie 
p. ...................................................... tel. ............................................

- W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika budowy (robót) WYKONAWCY, bądź osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni (słownie: trzech) dni, powiadomić o tym - w formie pisemnej - drugą STRONĘ Umowy.

§12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§13

Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

- oferta złożona przez WYKONAWCĘ

- kosztorys ofertowy robót sporządzony przez WYKONAWCĘ,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z ewentualnymi pytaniami WYKONAWCÓW i odpowiedziami ZAMAWIAJĄCEGO na nie podczas trwającej procedury przetargowej;

- „Opis Przedmiotu Zamówienia”;

- Szkic fragmentu stacji Gdynia Chylonia;

- Przedmiar robót;

- Plan z mapą 1-1500;

- Profil Chylonia (model 2);

- egzemplarz umowy/umów z Podwykonawcą.

§14

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

§ 15

- STRONY ustalają, że następujący zakres robót WYKONAWCA może wykonać za pomocą Podwykonawcy (lub Podwykonawców): ………………………

- Pozostałe roboty WYKONAWCA wykona osobiście.

- Podwykonawcą może być tylko przedsiębiorca mający stosowne doświadczenie, cieszący się dobrą opinią i znajdujący się w dobrej sytuacji finansowej. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zażądania od WYKONAWCY referencji dotyczących wykonanych przez Podwykonawcę prac budowlanych.

- Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą konieczna jest zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. W celu uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU umowę z Podwykonawcą wraz z załącznikami lub jej projekt wraz z projektami załączników zawierający szczegółowy opis podwykonawcy oraz odpis KRS lub potwierdzenie wpisu do CEiDG Podwykonawcy. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU umowy z podwykonawcą lub jej projektu ZAMAWIAJĄCY nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że zgody udzielił. Zgoda nie może być udzielona bez przeprowadzenia powyższej procedury, w szczególności nie może być udzielona w sposób dorozumiany. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zgoda udzielona bez przeprowadzenia powyższej procedury jest nieważna.

- Umowa z Podwykonawcą winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności wg treści zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zmiany do umowy z Podwykonawcą wymagają zgody ZAMAWIAJĄCEGO w sposób analogiczny jak przy zgodzie na zawarcie umowy.

- W umowie z Podwykonawcą winny znaleźć się następujące postanowienia:

1) odbiór przez WYKONAWCĘ robót wykonanych przez Podwykonawcę będzie dokonany jednocześnie z odbiorem tych robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod warunkiem zawieszającym odbioru tych robót przez ZAMAWIAJĄCEGO;

2) termin zapłaty winien być nie krótszy niż 30 dni od dnia skutecznego odbioru;

3) nie jest dopuszczalne zatrudnienie dalszych Podwykonawców;

4) odpisy faktur wystawionych przez Podwykonawcę winny być niezwłocznie doręczane także ZAMAWIAJĄCEMU;

5) wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie WYKONAWCY za dany zakres robót oraz za poszczególne elementy robót;

6) winien być wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy, na który ma być płacone jego wynagrodzenie;

7) terminy płatności na rzecz Podwykonawcy winny być ustalone w taki sposób aby były skorelowane z terminami płatności  na rzecz WYKONAWCY;

8) jeden egzemplarz umowy winien być przeznaczony dla ZAMAWIAJĄCEGO.

7. W przypadku, jeżeli do akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO był przedłożony projekt umowy z Podwykonawcą WYKONAWCA obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU podpisany egzemplarz umowy wraz z załącznikami pod rygorem wstrzymania się przez ZAMAWIAJĄCEGO z zapłatą wynagrodzenia.

8. Egzemplarz umowy WYKONAWCY z Podwykonawcą stanowić będzie załącznik do Umowy niniejszej.

9. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie Podwykonawcy jak za swoje własne.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

11. W protokołach odbiorów robót zarówno częściowych, jak i końcowym, winien być określony zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę pod rygorem odmowy odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO.

12. WYKONAWCA obowiązany jest doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU wraz z własną fakturą zestawienie należności Podwykonawców wraz z odpisami ich faktur. W przypadku braku takiego zestawienia lub odpisów faktur ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać się z zapłatą na rzecz WYKONAWCY lub dokonać na zasadzie określonej poniżej w ust. 13 zapłaty na rzecz Podwykonawcy w oparciu o treść umowy  i protokołu odbioru.

13. W celu zaspokojenia roszczeń Podwykonawców wobec ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisu art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, a zarazem roszczenia WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia  oraz w celu zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCEGO przed  roszczeniami Podwykonawców ustanawia się następujący system dokonywania płatności. WYKONAWCY w części równej kwocie wynagrodzenia Podwykonawcy wynikającej z jego umowy z WYKONAWCĄ będzie zapłacone przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy w terminach i kwotach określonych w umowie między WYKONAWCĄ i Podwykonawcą  i po spełnieniu przesłanek wynikających z tej umowy warunkujących zapłatę wynagrodzenia w celu zaspokojenia roszczenia Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia. Zapłata przez ZAMAWIAJĄCEGO części wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy stanowi zarazem zaspokojenie wierzytelności WYKONAWCY w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia w tej części. Powyższe zastrzeżenie stanowi nieodwołalną umowę o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), która bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO nie może być odwołana ani zmieniona. Zastrzeżenie to dokonane jest pod warunkiem rozwiązującym rozwiązania umowy między WYKONAWCĄ z Podwykonawcą, przy czym jest ono skuteczne w stosunku do tych wierzytelności Podwykonawcy, które  mu przysługują  pomimo rozwiązania umowy. Zastrzeżenie to dokonane jest pod dodatkowym warunkiem rozwiązującym, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy na podstawie umowy z WYKONAWCĄ zostało zaspokojone. W przypadku, jeżeli wynagrodzenie Podwykonawcy zostało zaspokojone w części powyższe zastrzeżenie traci moc w stosunku do tej części.

14. W przypadku, jeżeli płatność wynagrodzenia WYKONAWCY przypada wcześniej niż płatność wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY ma prawo zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia WYKONAWCY w celu przelania jej w odpowiednim terminie na rachunek Podwykonawcy.

15.  W przypadku zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz Podwykonawcy jakiejkolwiek kwoty należnej Podwykonawcy na podstawie umowy z WYKONAWCĄ,  WYKONAWCA ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU tej kwoty w całości, chyba że jej zapłata  nastąpiła z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia zgodnie z  ustępem 13 niniejszego paragrafu.

16. W razie sporu między WYKONAWCĄ i Podwykonawcą odnośnie wynagrodzenia Podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać się z zapłatą kwoty do czasu rozstrzygnięcia sporu. W razie poniesienia z tego tytułu szkód lub kosztów przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest pokryć te koszty i naprawić szkody w całości.

17. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO zwrotu od WYKONAWCY kwot wynikających z roszczeń Podwykonawcy oraz związanych z tym poniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztów oraz odszkodowania. W braku zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia WYKONAWCY.

18. Naruszenie obowiązków WYKONAWCY wynikających z poprzedzających ustępów uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od umowy w terminie określonym w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy.

§16

WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie) w wysokości 5% ceny oferty zawierającej podatek VAT, co stanowi kwotę ............................... zł., w formie ............................................................, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - znak: SKMMS.ZP.N.37.16 - w tym zakresie.

§17

- STRONY zgodnie stanowią, że informacje gospodarcze STRON, pozyskane w związku wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej STRONY.

- Żadna ze STRON niniejszej Umowy nie może bez pisemnej zgody przenosić praw 
i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.

- Spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.

Oświadczenie (dotyczy osób fizycznych):

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych PKP SKM informuje, że:

1)    administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A 81-002 Gdynia;

2)    Dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą w celu realizacji Umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3)    WYKONAWCA posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4)    podanie danych osobowych jest dobrowolne.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DOŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa zachodniej głowicy rozjazdowej stacji Gdynia Chylonia linii kolejowej nr 250 polegająca na wymianie rozjazdów nr 31, 32, 33, 34 i 41 na nowe na podrozjazdnicach betonowych i Rkpd na podrozjazdnicach dębowych oraz wymianie podkładów na betonowe na wstawkach międzyrozjazdowych. dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS–ZP/N/37/16, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia (zgodnie z pkt 2.5 ppkt 6 SIWZ) | Wartość zamówienia w zł netto | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __. __.2016  r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym znak: SKMMS.ZP.N.37.16, oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – parkiem maszyn i urządzeń, niezbędnym do właściwego zrealizowania zamówienia.

Dysponujemy następującymi maszynami i urządzeniami:

  - ........................................................................................

  - ........................................................................................

  - ........................................................................................

  - ........................................................................................

  - ........................................................................................

  - ........................................................................................

  - ........................................................................................

  - ........................................................................................

  - ........................................................................................

  - ........................................................................................

...….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/