PKP  SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.

UL. MORSKA 350 A

81-002 GDYNIA

TEL. : 58 721-28-19

FAX  : 58 721-29-66

ZNAK: SKMMS-ZP/N/47a/14 	               PAŹDZIERNIK 2014 ROK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o.

DNIA: 30 października 2014 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i usług projektowych dla zadania: „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/47a/14

UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi,              o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)*

*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl

I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.1 Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE  Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705 NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł

1.2 Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

2.1 Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ).

2.2  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

2.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

2.4 Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

Oferta - przetarg nieograniczony – projekt Chylonia

znak: SKMMS– ZP/N/47a/14

dane wykonawcy (nazwa i siedziba)

NIE OTWIERAĆ PRZED: 12 grudnia 2014 r. GODZ. 11:00

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych i częściowych. Nie przewidziano zamówień uzupełniających.

2.5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie - | Pełnomocnictwo sygnatariusza |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 3 do SIWZ |
| 4. | Wypełniony Formularz oferty | Na załączniku numer 1 do SIWZ |
| 5. | Doświadczenie zawodowe: Wymagane jest wykazanie wykonania w ciągu ostatnich 36 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie - co najmniej jednej dokumentacji projektowej spełniającej łącznie poniższe wymagania: - wartość zamówienia co najmniej 150.000 zł netto; - dla dokumentacji uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę; - dokumentacja była opracowana dla zadania inwestycyjnego, którego zasadniczym celem były roboty budowlane w infrastrukturze kolejowej; - dokumentacja obejmowała problematykę torową lub architektoniczno-konstrukcyjną. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 4 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień wymienionych w załączniku nr 4. |

UWAGA:

1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną 
w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną).

2/ Każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej 
z następujących form:

a/ oryginały;

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3/ dot. poz.1 (tabelka – pkt 2.5)

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne potwierdzenie wpisu do CEiDG- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą:" NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA                 W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI " i załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały.

2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

3.1 Określenie przedmiotu zamówienia.

3.1.1 Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowej                         i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych oraz usług projektowych w trakcie przygotowywania do inwestycji i podczas prowadzenia robót budowlanych dla zadania: „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia”  dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. na podstawie dokumentu: „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odnośnie terminu rozpoczęcia wykonywania umowy na świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług projektowych oraz prawo odstąpienia od tej umowy – na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

##### - oznaczenie wg CPV:

| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| --- | --- |

3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

– osiem miesięcy od daty zawarcia umowy (dotyczy terminu wykonania dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór Wykonawcy robót wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę); termin świadczenia nadzoru projektowego oraz usług projektowych – do odbioru końcowego prac budowlanych i rozliczenia inwestycji, zgodnie z zapisami w projektach umów stanowiących załączniki do SIWZ.

IV.CENA OFERTY

4.1 Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.

UWAGA!

Oferta na pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych oraz usług projektowych w trakcie przygotowania do inwestycji i podczas prowadzenia robót budowlanych powinna zawierać się w kwocie od 10% do 40% wartości oferty na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór Wykonawcy robót.

4.2 Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- wszelkie koszty towarzyszące realizacji przedmiotu umowy.

4.3 Waluta ceny ofertowej - PLN

4.4 W okresie obowiązywania umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY 
nie może ulec zmianie.

V. ZASADY OCENY OFERT

5.1 Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe) | 70% |
| 2. | Cena oferty (nadzór autorski i usługi projektowe) | 30% |

5. 2

- punktacja za  kryterium - cena oferty (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe) - obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen  ofertowych

R x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

- punktacja za  kryterium – cena oferty (nadzór autorski i usługi projektowe) - obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen  ofertowych

R x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

R - ranga przyznana danemu kryterium.

na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ

Zamawiający podczas oceny ofert zsumuje punktację dotyczącą poszczególnych kryteriów i wyliczy punktacją ogólną ofert.

5.3 Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych;

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

7.1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4  niniejszych SIWZ - należy złożyć do dnia: 12 grudnia 2014 r. do godz.  10.00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście p. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego.

  - Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

8.3 Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8.4 Do kontaktu z wykonawcami upoważnieni są:

a/ p. Marta Majcher – specjalista – inżynier budowy - strona merytoryczna - tel.: 698 630 607 (dni robocze - w godzinach: 8:00 – 14:00)

b/ p. Agnieszka Kozłowska – st. specjalista ds. zamówień publicznych i umów w Wydziale Sprzedaży i Umów - strona formalno-prawna - tel.: 58 721 28 19 (dni robocze - w godzinach: 8:00- 14:00)

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

9.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 
w dniu: 12 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

III piętro, pok. nr 313

9.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9.3 Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.

X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

10.1 Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

od dnia: 12 grudnia 2014 r.  godz. 11:00

10.2 Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w Prawie zamówień publicznych) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt 10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY

11.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu wskazanego w pkt 11.6, można wnieść protest do zamawiającego.

11.2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

11.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego.

11.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

11.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych.

11.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny oferty dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia nie wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  - Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie wcześniej niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 13.2.

  - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 FORMULARZ OFERTY

.............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMS- ZP/N/47a/14

I. DANE WYKONAWCY

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ............................................... numer  faksu .............................................................

...................................................................................................................................................................

1.4 NIP: .................................................................REGON: ..................................................................

II. PRZEDMIOT OFERTY

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska                      w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i usług projektowych dla zadania: „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia” dla PKP Szybka Kolej Miejska                     w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/47a/14.

#### III. CENA OFERTY brutto* – dot. sporządzenia dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych:

#### .......................................................................................................

#### (słownie: ...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................)

#### cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

#### CENA OFERTY brutto* – dot. nadzoru autorskiego i usług projektowych:

#### .......................................................................................................

#### (słownie: ...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................)

#### cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

* - cena brutto musi obejmować wszystkie elementy wskazane w pkt 4.2 SIWZ.

UWAGA!

Oferta na pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych oraz usług projektowych w trakcie przygotowania do inwestycji i podczas prowadzenia robót budowlanych powinna zawierać się w kwocie od 10% do 40% wartości oferty na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór Wykonawcy robót.

## IV. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY

Numer rachunku bankowego wykonawcy, na które zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności:

...................................................................................................................................................................

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorami umów (stanowiącymi załącznik numer 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia umów w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VII.	OŚWIADCZAMY, iż najpóźniej w dniu zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ......................................................................... (wstawić jedną lub kilka z form przewidzianych w pkt XIII niniejszej SIWZ), w kwocie …………………….……… zł wyliczonej zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 WZORY UMÓW

UMOWA SKM – …… / 14

zawarta w dniu ……… …………………. 2014 roku w Gdyni pomiędzy:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………..

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………… z siedzibą w ……………………………….., zarejestrowaną                             w ………………………………………. pod numerem ……………………………….

NIP …………………………….., Regon 	………………………………………,

Kapitał Zakładowy …………………………………… zł

reprezentowaną przez:

…………………………… - ……………………

…………………………… – ……………………

zwaną dalej WYKONAWCĄ – o następującej treści

§l

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową                   i materiały przetargowe na wybór Wykonawcy robót oraz pozyskać decyzję o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia” a także przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz wykonać inne świadczenia wskazane w załączniku nr 1 do umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ).

2. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1 do niniejszej umowy (OPZ – etap I).

§2

WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wskazany w §1 w terminie ośmiu  miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

§3

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy oraz przeniesienie zgodnie z § 6 całości autorskich praw majątkowych do niego na kwotę  ………….... zł. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości określonej właściwymi przepisami, obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

2. Płatność kwoty wskazanej w ust. 1 nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo i zgodnie z niniejszą umową, wystawionych dwóch faktur – w dwóch transzach:

- pierwsza transza – faktura częściowa – na 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1 - po zrealizowaniu koncepcji wielobranżowej i architektonicznej dla obszaru obejmującego przystanek oraz układ komunikacji pieszej z terenów miejskich do peronu – wraz z wizualizacją, zgodnie z OPZ                                  w  szczególności pkt 5 ppkt 1;

- druga transza – faktura końcowa – na 85% wynagrodzenia określonego w ust. 1 – po zrealizowaniu pozostałej części przedmiotu umowy.

3. Podstawę do wystawienia każdej z faktur i jej integralną część stanowić będzie podpisany bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy (częściowy lub końcowy) przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 ust. 2.

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY nr ............................................................................................... Strony zgodnie stanowią, że terminem płatności jest data obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

5. W przypadku braku płatności wynagrodzenia w terminie wskazanym w ust. 2 – WYKONAWCY przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

§4

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością uwzględniającą zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w zgodności ze zleceniem ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami                        i normami, w szczególności z ustawą Prawo budowlane i Prawo Zamówień Publicznych.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do uwzględnienia w przedmiocie umowy zastosowania dla realizacji (budowy) zadania inwestycyjnego materiałów posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie Polski.

3. WYKONAWCA uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i załączy je do dokumentacji projektowej przed przekazaniem do sprawdzenia ZAMAWIAJĄCEMU.

§5

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Przekazane w formie pisemnej uzgodnienia projektowe są wiążące dla WYKONAWCY.

§6

1. Przedmiot umowy zostanie przekazany ZAMAWIAJĄCEMU w jego siedzibie.

2. Integralną część przedmiotu umowy stanowić będą wykazy przekazanych opracowań oraz pisemne oświadczenia wskazane w OPZ. Przedmiot umowy zostanie przekazany w formach i ilościach określonych w OPZ w szczególności w pkt 6. Przekazanie przedmiotu umowy następować będzie                      w dwóch etapach:

1)     zrealizowana koncepcja wielobranżowa i architektoniczna dla obszaru obejmującego przystanek oraz układ komunikacji pieszej z terenów miejskich do peronu – wraz z wizualizacją, zgodnie z OPZ w szczególności pkt 5 ppkt 1,

2) zrealizowana pozostała część przedmiotu umowy zgodnie z OPZ.

3. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na ZAMAWIAJĄCEGO przechodzi, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do przekazanej dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór Wykonawcy robót (utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.), zwanych dalej także „utworem”, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 ww. ustawy oraz opisanych poniżej:

- powielenie dowolną techniką całości lub części, w szczególności wykonanie kserokopii, lub za pomocą skanera, przy użyciu technik magnetyczno-optycznych;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie utworu lub utworów zależnych sporządzonych na podstawie utworu;

- wykonywania prawa do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego;

- wprowadzenie do obrotu, najem i użyczenie, opublikowanie;

- wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej 
i teleinformatycznej w tym internetu i intranetu;

- wykorzystania utworu w całości lub w części dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych wg utworu lub utworów zależnych sporządzonych na podstawie utworu;

- korzystania z utworu lub jego części, rozporządzania utworem lub jego częścią osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do wykonania, eksploatacji, przebudowy i rozporządzania Inwestycją w szczególności zorganizowania jej finansowania, w tym z wykorzystaniem środków Wspólnoty Europejskiej;

- korzystania z utworu, rozporządzania, użyczenia lub najmu oryginału lub kopii egzemplarzy dzieła w związku z zadaniem inwestycyjnym, dla potrzeb marketingowych i promocyjnych.

ZAMAWIAJĄCY może opisanymi wyżej prawami dowolnie rozporządzać. Wraz z przejściem na ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw majątkowych ZAMAWIAJĄCY nabywa prawa do korzystania, rozporządzania oraz zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie utworu, stworzonymi przez WYKONAWCĘ lub przez inne podmioty na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO, na polach eksploatacji tożsamych jak dla samego utworu. Wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa prawo do zlecania wybranym przez siebie osobom posiadającym stosowne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego opracowania na podstawie utworu – utworów zależnych, projektów architektonicznych, budowlanych w tym budowlanych zamiennych i wykonawczych.

Przeniesienie praw autorskich do utworu obejmuje także upoważnienie ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz rzetelnego jego wykorzystania,                  w szczególności prawa do wyrażania zgody na wprowadzanie zmian utworu. WYKONAWCA zobowiązany jest do niewykonywania wobec ZAMAWIAJĄCEGO prawa do nienaruszalności treści                 i formy oraz rzetelnego wykorzystania utworu oraz utworów zależnych stanowiących jego opracowanie.

WYKONAWCA wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zmian całości lub części utworu wynikających z potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez ZAMAWIAJĄCEGO lub na jego zlecenie nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych ani dóbr osobistych WYKONAWCY, w szczególności prawa do integralności utworu.

Nabycie ww. praw autorskich oraz innych związanych z nimi praw następuje w ramach wynagrodzenia umownego określonego niniejszą umową. WYKONAWCY nie przysługuje i nie będzie przysługiwać od ZAMAWIAJĄCEGO jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

WYKONAWCA oświadcza, że będzie posiadał na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa do utworu (w szczególności wymienione powyżej), a ich przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO nie będzie stanowić naruszenia żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, ani też nie będzie wymagać uzyskania żadnych zezwoleń czy zgód osób trzecich poza opisanymi poniżej.

WYKONAWCA przekaże podpisane oświadczenia od wszystkich projektantów przygotowujących przedmiot zamówienia o wyrażeniu zgody na wykonywanie utworów zależnych, projektów architektonicznych, budowlanych w tym budowlanych zamiennych i wykonawczych na podstawie przedmiotu zamówienia przez inne uprawnione osoby. Oświadczenia zostaną przekazane ZAMAWIAJĄCEMU wraz z przedmiotem umowy zgodnie z trybem wskazanym w §6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu autorskich praw majątkowych, WYKONAWCA pokryje wszelkie koszty               i straty poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo sprawdzenia przedmiotu umowy i wniesienia uwag.

4.1 ZAMAWIAJĄCY ma prawo wniesienia uwag w formie pisemnej w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania koncepcji wielobranżowej i architektonicznej wraz z jej wizualizacją. WYKONAWCA w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni dokona żądanych uzupełnień lub poprawek.

4.2 ZAMAWIAJĄCY ma prawo wniesienia uwag w formie pisemnej w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania pozostałej projektowej części przedmiotu umowy oraz wyznaczenia WYKONAWCY terminu na dokonanie uzupełnień lub poprawek.

Po dokonaniu żądanych uzupełnień lub poprawek ZAMAWIAJĄCY w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni dokona ponownego sprawdzenia dokumentacji.

ZAMAWIAJĄCY może uzależnić podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego (częściowego lub końcowego) przedmiotu umowy od wykonania uzupełnień lub poprawek.

5. W przypadku braków lub uchybień w zakresie przedmiotu umowy WYKONAWCA będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania uzupełnień lub poprawek na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.

§7

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

- za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 umowy  -                              w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1  za każdy dzień opóźnienia

- za niewykonanie umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA - w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1;

- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

2. ZAMAWIAJĄCEMU, niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych - przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych - w wysokości szkody, jaką poniósł                      w wyniku zwłoki, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ.

3. W przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy, w trakcie jej realizacji, z przyczyn nie leżących po stronie WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac, stwierdzonemu protokołem sporządzonym i podpisanym przez obie Strony umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA, ZAMAWIAJĄCEMU poza zapłatą kary opisanej w ust. 1 pkt 2 przysługuje także od WYKONAWCY zapłata kar za opóźnienie (ust. 1 pkt 1 i 3) naliczonych do dnia odstąpienia od umowy.

§8

1. W przypadku, gdy przedmiot umowy (lub jego część) jest wadliwy, ZAMAWIAJĄCY wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, względem WYKONAWCY, może:

- żądać bezpłatnego usunięcia wady, w terminie niezbędnym na dokonanie naprawy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

- nie żądając usunięcia wady, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie WYKONAWCY;

- odstąpić od umowy w terminie 90 dni od zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie, jeżeli wada uniemożliwia realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,                           z zachowaniem praw odszkodowawczych w tym kar umownych określonych w §7 niniejszej umowy. Powyższy termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem ZAMAWIAJĄCY nada oświadczenie w placówce operatora pocztowego.

2. WYKONAWCA w szczególności ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe niezgodne              z parametrami ustalonymi w danych wyjściowych do projektowania i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

3. WYKONAWCA zapewnia, iż przy realizacji umowy nie zostaną naruszone żadne prawa osób trzecich.

4. WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie naruszać cudzych praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znaków towarowych, itp., odnoszących się do dokumentacji projektowej, materiałów przetargowych oraz sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji zadania inwestycyjnego. WYKONAWCA zobowiązuje się zwolnić ZAMAWIAJĄCEGO z obowiązku świadczenia w przypadku wystąpienia opisanych wyżej żądań lub roszczeń oraz w razie zasadności żądań zapłacić odszkodowanie. W razie wystąpienia wad prawnych ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić w terminie 90 dni od ujawnienia wady i żądać naprawienia szkody. § 8 ust. 1 pkt 3 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.

5. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU rękojmi na przedmiot umowy na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu

6. WYKONAWCA udziela także gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu.

7. Gwarancja jakości jest udzielana w formie podpisanej przez WYKONAWCĘ karty gwarancyjnej. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 2 do umowy. Karta gwarancyjna zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU wraz z przedmiotem umowy zgodnie z trybem wskazanym w §6.

8. W przypadku przystąpienia do realizacji robót budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego opisanego w § 1 w okresie 5 lat o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, okres rękojmi                      i gwarancji jakości zostaje wydłużony do dnia odbioru końcowego prac budowlanych i rozliczenia                      ww. zadania inwestycyjnego. Termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji uważa się za zachowany, jeżeli przed upływem okresu wskazanego powyżej ZAMAWIAJĄCY powiadomił WYKONAWCĘ o wadzie.

§9

WYKONAWCA nie ma prawa przelania swoich wierzytelności wobec ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z realizacji niniejszej umowy bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§10

1. Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie:            p. ……………………………………………………………………………..

2. Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony WYKONAWCY będzie:

p. .................................................. tel. .....................................................

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą obowiązujące przepisy prawa,                w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego.

4. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

6. Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczące działalności gospodarczej stron, pozyskane przez strony w związku z wykonywaniem zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy, nie mogą być ujawniane stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.

7. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KRD, BIG, Rejestrze Nierzetelnych Kontrahentów Grupy PKP.

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

§11

Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez WYKONAWCĘ oraz „Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1.

§12

Strony zgodnie ustalają, iż dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień niniejszej umowy, gdy zmiana będzie dotyczyć:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmniejszenia wartości wynagrodzenia z uwagi na rezygnację z realizacji części przedmiotu umowy.

§13

Zmiana osób wymienionych w §10 niniejszej umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Wymagane jest uzgodnienie w formie pisemnej.

Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych PKP SKM informuje, że:

1)    administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście               Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A 81-002 Gdynia;

2)    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3)    posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4)    podanie danych osobowych jest dobrowolne.

WYKONAWCA          				          ZAMAWIAJĄCY

załącznik nr 2 do umowy

Karta gwarancyjna

§1

Na prace projektowe stanowiące przedmiot umowy nr .... z dnia ......, Wykonawca udziela gwarancji jakości od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy do upływu okresu wskazanego w ww. umowie.

§2

Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed jej upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

§3

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§4

Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż 48 godzin.

§5

O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

§6

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad zgłoszonych przez Zamawiającego. Usunięcie wad polega w szczególności na:

1)	wykonaniu zadań projektowych wynikających z naprawienia błędu w dokumentacji;

2)	wykonaniu zadań projektowych wynikających z korekty rozbieżnych lub niespójnych rozwiązań w poszczególnych częściach dokumentacji (w tym międzybranżowych);

3)	dokonaniu zmian w dokumentacji z powodu zaprojektowania niezgodnie z przepisami i wytycznymi lub uzgodnieniami wydanymi do dokumentacji;

4)	dokonaniu uzupełnień w dokumentacji, będących oczywistymi brakami stanowiącymi o niekompletności dokumentacji.

§7

W przypadku nieusunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

...........................................

podpis Wykonawcy (Gwaranta)

Umowa nr SKM- ..../

zawarta w dniu ................... roku w Gdyni pomiędzy:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512,Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………….

zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

…………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:

........................

........................

zwaną dalej Zleceniobiorcą lub Wykonawcą

o  następującej treści:

§1

- Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca podejmuje się pełnić nadzór autorski oraz świadczyć usługi projektowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia”.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest dodatkowo do podjęcia zobowiązania odpowiedzialności za dokumentację projektową jako uprawniony projektant.

- Zleceniobiorca oświadcza, iż jest podmiotem zatrudniającym twórców dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego opisanego w ust. 1 powyżej i w związku z tym ma możliwości faktyczne                 i prawne pełnienia nadzoru autorskiego.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w załączniku nr 1 do umowy niniejszej Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarta do czasu zakończenia wykonywania prac zgodnie z § 2 ust. 4, jednakże rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi na podstawie złożonego Zleceniobiorcy pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia Zleceniodawcy w tym przedmiocie, które może zostać złożone w terminie 5 lat od daty podpisania niniejszej umowy – z zastrzeżeniem ust. 6. Umowa nie podlega wypowiedzeniu przez Strony, może zostać natomiast rozwiązana na podstawie pisemnego, pod rygorem nieważności, porozumienia Stron.

- W sytuacji, gdy w terminie określonym w ust. 5 nie zostanie złożone przez Zleceniodawcę oświadczenie o rozpoczęciu realizacji umowy - Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 5 lat i 6 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy. Odstąpienie powinno zostać dokonane na piśmie i skierowane na adres Zleceniobiorcy wskazany powyżej na wstępie umowy. Powyższy termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Zleceniodawca nada oświadczenie w placówce operatora pocztowego.

§2

- Czynności wykonywane w ramach nadzoru autorskiego obejmują elementy wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (OPZ), a dotyczące nadzoru autorskiego.

- Czynności wykonywane w ramach usług projektowych obejmują elementy wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (OPZ), a dotyczące usług projektowych.

- Miejsca wykonywania nadzoru autorskiego oraz usług projektowych:

  - teren budowy;

  - siedziba biura budowy;

  - siedziba Zleceniodawcy;

  - biuro projektowe;

  - miejsce spotkania dot. inwestycji lub miejsce pracy komisji;

  - inne lokalizacje, w których pobyt okaże się niezbędny dla wykonania inwestycji lub realizacji przedmiotu zamówienia.

- Prace określone w §1 i §2 niniejszej umowy będą wykonywane do zakończenia robót budowlanych (odbiór końcowy) i ich rozliczenia, dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia”.

§3

- Nadzór autorski i usługi projektowe pełnione będą wyłącznie na wyraźne żądanie Zleceniodawcy, przekazane telefaxem, listem poleconym do siedziby Zleceniobiorcy lub pocztą elektroniczną.

- Częstotliwość pełnienia usług uzależniona będzie od bieżących potrzeb, z zastrzeżeniem, iż wymagany przez Zleceniodawcę udział Zleceniobiorcy w spotkaniach dotyczących budowy będzie następował przewidywalnie nie częściej niż 1 raz w tygodniu.

- Zawiadomienie o żądaniu świadczenia usług uznaje się za skutecznie doręczone jeśli zostało zgłoszone do Zleceniobiorcy w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku                      z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia czynności niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Zleceniodawcy, nie później niż w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia nie wliczając  w to dni ustawowo wolnych od pracy, lecz wliczając soboty, chyba że dana sobota jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Termin ten może być przedłużony za zgodą Zleceniodawcy.

- Pełnienie usług będzie wykazywane i potwierdzane w karcie nadzoru autorskiego/usług projektowych oraz w wymaganych przypadkach dodatkowo będzie dokumentowane wpisem do dziennika budowy.

- Karta nadzoru autorskiego/usług projektowych zawiera określenie branży, sformułowanie problemu i jego lokalizację, a także konkluzję z rozwiązaniem wątpliwości oraz określeniem czynności niezbędnych do wykonania.

§4

- Zleceniobiorca zobowiązuje się:

- powierzyć wykonywanie czynności wyłącznie projektantom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane;

- powierzyć wykonywanie czynności wyłącznie projektantom, którzy opracowali dokumentację projektową lub nabyć prawa autorskie od twórców dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej;

- przyjąć odpowiedzialność za całość dokumentacji projektowej w przypadku jeżeli nabył prawa autorskie od twórców – niezależnie od tego czy w trakcie procesu inwestycyjnego konieczne było dokonywanie zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej;

- zrealizować przedmiot umowy dla wszystkich branż wg dokumentacji projektowej;

- koordynować międzybranżową pracę projektantów, celem uzyskania rozwiązań spójnych.

- Zleceniodawca do nadzoru nad wykonaniem niniejszej umowy wyznacza                                                    p. …………………………….., tel. …………………………………….. .

Zleceniobiorca do nadzoru nad wykonaniem niniejszej umowy wyznacza                                                       p. …………………………….., tel. ……………………………………..

- Zmiana osób pełniących nadzór autorski/usługi projektowe jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku trwałej niemożliwości wykonywania przez nie obowiązków, w drodze wzajemnego uzgodnienia Stron.

- W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez wskazane osoby, o których mowa w ust. 3, Zleceniobiorca jest zobowiązany ustanowić zastępców tych osób, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

- O zmianie osoby pełniącej czynności oraz o ustanowieniu zastępcy Zleceniobiorca zawiadamia na piśmie Zleceniodawcę i równocześnie przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu się przez te osoby pełnienia obowiązków.

- Okoliczności, o których mowa w ust. 4 i 5 oraz zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3, nie stanowią zmiany niniejszej umowy. Wymagane jest uzgodnienie w formie pisemnej.

§5

Zleceniodawca zobowiązuje się powiadomić Zleceniobiorcę o faktycznym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o nazwie wykonawcy zadania inwestycyjnego (robót budowlanych) oraz o zakończeniu odbioru technicznego tych robót i przekazaniu do eksploatacji zabudowanych urządzeń.

§6

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za prawidłowe, zgodne z umową wykonane czynności w ramach niniejszej umowy określa się na kwotę ……………………….. (słownie: ……………………………………………….) zł netto.

- Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy zostanie powiększone o podatek VAT w wysokości określonej właściwymi przepisami, obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie, określone w ust. l ma charakter ryczałtowy i zostanie wypłacone w następujący sposób:

- płatność należnej kwoty nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia Zleceniodawcy faktury;

- wystawienie faktury za wykonane czynności nastąpi na podstawie kompletu zatwierdzonych przez Zleceniodawcę kart nadzoru autorskiego/usług projektowych wystawionych w całym okresie realizacji inwestycji.;

- płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze. Strony zgodnie stanowią, że terminem płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, obejmuje w szczególności również:

- ponoszone przez Zleceniobiorcę koszty z tytułu:

a)	dojazdów projektanta na budowę i pozostałe miejsca pełnienia czynności (przejazdy, diety                                       i  noclegi),

b)	obecności projektanta na budowie i pozostałych miejscach świadczenia czynności,

c)	narzutów na ww. koszty,

2) przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do dokumentacji powstałej w trakcie wykonywania niniejszej umowy (utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.), zwanej dalej także „utworem” na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 ww. ustawy oraz opisanych poniżej:

a) powielenie dowolną techniką całości lub części, w szczególności wykonanie kserokopii, lub za pomocą skanera, przy użyciu technik magnetyczno-optycznych;

b) wykonanie robót budowlanych na podstawie utworu lub utworów zależnych sporządzonych na podstawie utworu;

c)wykonywania prawa do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego;

d)wprowadzenie do obrotu, najem i użyczenie, opublikowanie;

e)wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej 
i teleinformatycznej w tym internetu i intranetu;

f)wykorzystania utworu w całości lub w części dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych wg utworu lub utworów zależnych sporządzonych na podstawie utworu;

g)korzystania z utworu lub jego części, rozporządzania utworem lub jego częścią osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do wykonania, eksploatacji, przebudowy i rozporządzania Inwestycją w szczególności zorganizowania jej finansowania, w tym z wykorzystaniem środków Wspólnoty Europejskiej;

h)korzystania z utworu, rozporządzania, użyczenia lub najmu oryginału lub kopii egzemplarzy dzieła w związku z zadaniem inwestycyjnym, dla potrzeb marketingowych i promocyjnych.

Zleceniodawca może opisanymi wyżej prawami dowolnie rozporządzać. Wraz z przejściem na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych Zleceniodawca nabywa prawa do korzystania, rozporządzania oraz zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie utworu, stworzonymi przez Zleceniobiorcę lub przez inne podmioty na zlecenie Zleceniodawcy, na polach eksploatacji tożsamych jak dla samego utworu. Wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa prawo do zlecania wybranym przez siebie osobom posiadającym stosowne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego opracowania na podstawie utworu – utworów zależnych, projektów architektonicznych, budowlanych w tym budowlanych zamiennych i wykonawczych.

Przeniesienie praw autorskich do utworu obejmuje także upoważnienie Zleceniodawcy do wykonywania prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz rzetelnego jego wykorzystania, w szczególności prawa do wyrażania zgody na wprowadzanie zmian utworu. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niewykonywania wobec Zleceniodawcy prawa do nienaruszalności treści i formy oraz rzetelnego wykorzystania utworu oraz utworów zależnych stanowiących jego opracowanie.

Zleceniobiorca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zleceniodawcę zmian całości lub części utworu wynikających z potrzeb Zleceniodawcy. Zleceniobiorca oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez Zleceniodawcę lub na jego zlecenie nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych ani dóbr osobistych Zleceniobiorcy, w szczególności prawa do integralności utworu.

§7

- Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczące działalności gospodarczej stron, pozyskane przez strony w związku z wykonywaniem zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy, nie mogą być ujawniane stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KRD, BIG, Rejestrze Nierzetelnych Kontrahentów Grupy PKP

§8

Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez WYKONAWCĘ oraz „Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1.

§9

Strony zgodnie ustalają, iż dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień niniejszej umowy, gdy zmiana będzie dotyczyć:

1. terminu realizacji przedmiotu umowy,

2. zmniejszenia wartości wynagrodzenia z uwagi na rezygnację z realizacji części

przedmiotu umowy.

§10

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych PKP SKM informuje, że:

1)    administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście               Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A 81-002 Gdynia;

2)    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3)    posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4)    podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zleceniodawca	Zleceniobiorca

Załącznik nr 1 do projektów umów

Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o  spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.).

…..........................................., dnia …..............................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMS- ZP/N/47a/14

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4

DOŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej                         i świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług projektowych dla zadania inwestycyjnego                        pn. „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia” dla PKP Szybka Kolej Miejska                     w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą  w Gdyni – znak: SKMMS– ZP/N/47a/14, oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed terminem składania ofert co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej spełniającej łącznie poniższe wymagania:

- wartość zamówienia co najmniej 150.000 zł netto;

- dla dokumentacji uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę;

- dokumentacja była opracowana dla zadania inwestycyjnego, którego zasadniczym celem były roboty budowlane w infrastrukturze kolejowej;

- dokumentacja obejmowała problematykę torową lub architektoniczno-konstrukcyjną.

Na potwierdzenie powyższego przedstawiamy poniżej wykaz wykonanych usług:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia oraz jego charakterystyka | Wartość zamówienia w zł netto | Czas realizacji usługi projektowej |  | Data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __. __.2014 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców