PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.

UL. MORSKA 350 A

81-002 GDYNIA

TEL.: 58 721 28 19

FAX: 58 721 29 66

ZNAK: SKMMS-ZP/N/09/14 	               MARZEC 2014 ROK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o.

DNIA: 3 marca 2014 roku

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego dostępu na peron na przystanku osobowym Gdynia Cisowa – przystosowanie infrastruktury dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się” w formule „Projektuj i Buduj” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o. - znak: SKMMS–ZP/N/09/14

UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.)*

*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl

I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.1 Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE  Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ                       w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705

NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł

1.2 Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Prawa zamówień publicznych, zwanego dalej Regulaminem oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

2.1 Ofertę  należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanymi dalej: SIWZ).

2.2  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

2.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

2.4 Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

Oferta – przetarg nieograniczony – projekt - Cisowa

znak: SKMMS– ZP/N/09/14,

dane wykonawcy ( nazwa i siedziba),

NIE OTWIERAĆ PRZED: 4 kwietnia 2014 ROKU GODZ. 11:00

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych i częściowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

2.5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu. |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowa regulująca ich współpracę. | Pełnomocnictwo sygnatariusza. |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Prawa zamówień publicznych. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 2 do SIWZ. |
| 4. | Wypełniony Formularz oferty. | Na załączniku numer 1 do SIWZ. |
| 5. | Wykonawca jest zobowiązany wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie wykonania dokumentacji projektowej związanej z budową, przebudową lub modernizacją obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 150 000,00 złotych (wysokość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej). | Wykonawca winien przedstawić Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług („Doświadczenie zawodowe”), zgodny z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane należycie. |
| 6. | Wykonawca jest zobowiązany wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 2 500 000,00 złotych (wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych). | Wykonawca winien przedstawić Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług („Doświadczenie zawodowe”), zgodny z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane należycie. |
| 7. | Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej zrealizowanie zamówienia tj. Wykonawca winien posiadać środki lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych | Wykonawca winien dołączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wystarcza do spełnienia warunku posiadania środków lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| 8. | Wymagane jest wykazanie dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą o następującej specjalności: Kierownik Budowy - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie zawodowe - co najmniej dwa lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), w tym jako kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej na obiekcie użyteczności publicznej i co najmniej jednej roboty budowlanej na obiekcie kolejowym (liniowym bądź kubaturowym) | Wykonawca winien przedłożyć wykaz osób – stosowną informację o Kierowniku Budowy w zakresie wskazanym w pkt. 2.5.8., który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą - według wzoru Załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia informacji o oddaniu przez inny podmiot do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. |

UWAGA:

1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną                        w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną).

2/ Każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej                               z następujących form:

a/ oryginały

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

3/ dot. poz.1 ( tabelka - pkt.2.5)

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie                    w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu - wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa            w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ  INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY                                          O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część nie złączona                    z ofertą  w sposób trwały.

5/ W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokument wymieniony w pkt 2.5.1 winien złożyć każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.5.3 Wykonawcy składający wspólną ofertę winni w zakresie par. 11 ust. 1 Regulaminu złożyć wspólnie na jednym formularzu, natomiast w zakresie par. 13 ust. 1 i 2 Regulaminu (tj. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) każdy z wykonawców z osobna.

Dokumenty wymagane pkt 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 i 2.5.8 – winny być złożone przez tego i/lub tych Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie warunków.

Informacje określone w walucie innej niż w PLN będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.

3.1 Określenie przedmiotu zamówienia.

3.1.1 Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie dla zadania pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego dostępu na peron na przystanku osobowym Gdynia Cisowa – przystosowanie infrastruktury dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się” w formule „Projektuj i Buduj”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy.

##### - oznaczenie wg CPV :

45. 00.00.00-7 Roboty budowlane

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

30.20.00.00-0 Urządzenia komputerowe

34.97.10.00-0 Urządzenia bezpośredniego monitorowania

45.23.23.00-0 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

48.00.00.00-0 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia –do dnia 14 listopada 2014 roku

IV. CENA OFERTY .

4.1 Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.

4.2 Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia

- wszelkie koszty towarzyszące wykonywaniu zamówienia

- podatek VAT

4.3 Waluta ceny ofertowej- PLN

4.4 W okresie obowiązywania umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.

V. ZASADY  OCENY OFERT.

5.1 Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 100% |

5. 2

- punktacja za kryterium -CENA OFERTY- obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen  ofertowych

R x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

R - ranga przyznana danemu kryterium

na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ

5.3 Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Prawa zamówień publicznych

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą

liczbę punktów)

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

7.1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4 niniejszej SIWZ - należy złożyć do dnia: 4 kwietnia 2014 roku do godz. 10.00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego .

  - Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania.

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

8.3 Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8.4 Do kontaktu z wykonawcami upoważnieni są:

a/ p. Ewa Nagadowska – Wydział Inwestycji i Rozwoju - strona merytoryczna - zapytania merytoryczne należy kierować pisemnie;

b/ p. Agnieszka Kozłowska – Wydział Sprzedaży i Umów - strona formalno-prawna - tel. 58 721 28 19 (dni robocze- w godzinach: 8:00- 14:00).

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

9.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się                      w  dniu:  4 kwietnia  2014 roku o godz. 11:00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia

III piętro, pok. nr 313

9.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9.3 Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska                     w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni.

X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU.

10.1 Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

od dnia:  4 kwietnia  2014 roku,  godz. 11:00.

10.2 Oferty ( wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych )  będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt.10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY.

11.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu wskazanego w pkt 11.6 można wnieść protest do zamawiającego.

11.2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

11.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego.

11.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

11.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132  ustawy prawo zamówień publicznych .

11.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny oferty zawierającej podatek VAT.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  - Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 13.2.

  - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 FORMULARZ OFERTY

.............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMS- ZP/N/09/14

I. DANE WYKONAWCY.

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ............................................... numer  faksu .............................................................

...................................................................................................................................................................

1.4 NIP: .................................................................REGON: ..................................................................

II. PRZEDMIOT OFERTY.

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska                             w Trójmieście sp. z o.o., którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego dostępu na peron na przystanku osobowym Gdynia Cisowa – przystosowanie infrastruktury dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się” w formule „Projektuj i Buduj” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o. - znak: SKMMS–ZP/N/09/14.

#### III. CENA OFERTY – ( brutto):

#### ................................................................... (słownie: .......................................................................................

.........................................................................................................................................................................)

#### cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................),

w tym:

#### cena brutto za wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę :

#### ................................................................... (słownie: .......................................................................................

.........................................................................................................................................................................)

#### cena netto za wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę :

#### ................................................................... (słownie: .......................................................................................

.........................................................................................................................................................................)

* Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia

  - wszelkie koszty towarzyszące wykonywaniu zamówienia

- podatek VAT

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od  upływu terminu składania ofert.

V. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem umowy (który stanowi załącznik numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia umowy                      w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VI. DANE DOTYCZĄCE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY (w przypadku wyboru jego oferty):

A/ imię i nazwisko  …...........................................................................................................

B/ stanowisko …...................................................................................................................

C/ numer telefonu ….............................................................................................................

D/ numer faksu ….................................................................................................................

E/ dni i godziny pracy …......................................................................................................

## VII. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY.

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności:

...................................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, iż następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

nazwa części zamówienia

…………………………..

…………………………..

(Wypełniają jedynie Wykonawcy którzy planują powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom)

- OŚWIADCZAMY, iż najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ......................................................................... (wstawić jedną lub kilka z form przewidzianych w pkt XIII niniejszej SIWZ), w kwocie …………………….……… zł wyliczonej zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Prawa zamówień publicznych.

…..........................................., dnia …..............................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMS– ZP/N/09/14

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 WZÓR UMOWY

Umowa nr SKM - .... / 14

zawarta dnia ........................ 2014 roku Gdyni pomiędzy:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ                       w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł reprezentowaną przez:

Macieja Lignowskiego - Prezesa Zarządu

Bartłomieja Buczka – Członka Zarządu

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

……………..................…………………………………………………………………………………

……………..................…………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

w dalszej części zwanych łącznie STRONAMI,

o następującej treści:

§l

1.  ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego dostępu na peron na przystanku osobowym Gdynia Cisowa – przystosowanie infrastruktury dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się” (zwanej dalej Inwestycją) w formule „Projektuj i Buduj” polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych wskazanych w załączniku nr 1 (Program Funkcjonalno – Użytkowy, w skrócie PFU), wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji Inwestycji i wykonaniem innych wymogów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

2.  Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

3.  Dokumentacja projektowa winna być na etapie jej opracowywania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym zgodnie z PFU.

§2

- WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 14 listopada 2014 roku.

  - Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy jedynie w przypadkach:

- zawinionego naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO obowiązków wynikających z Umowy mających wpływ na termin wykonania prac;

- ewentualnego zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, mających wpływ na termin realizacji zadania.

  - Ustalenie nowego terminu wykonania prac wymaga sporządzenia stosownego aneksu do Umowy. Wydłużenie terminu nastąpi o czas nie dłuższy niż czas trwania przeszkody powodującej niedotrzymanie terminu.

§3

1.  Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, w tym m. in. przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, kosztów obsługi geodezyjnej, organizacji robót, wszelkich prac (w tym także prac nie ujętych w PFU, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy), na kwotę netto ………….... zł (słownie: ................................................................................................). . Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej właściwymi przepisami. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

2.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania uwarunkowań wpływających na wykonanie przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

3. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę.

4.  Płatność kwoty wskazanej w ust. 1 nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury po dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego robót na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru robót oraz dla pierwszej płatności (za projekt budowlany) na podstawie protokołu przekazania. Przewiduje się płatności częściowe (max 4) do łącznej wartości 80% wartości zamówienia:

- pierwsza płatność częściowa - po wykonaniu projektu budowlanego i złożeniu wniosku                           o pozwolenie na budowę do właściwego organu,

- druga płatność częściowa – po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę oraz wykonaniu               i odbiorze częściowym robót budowlanych o wartości min. 200 000,00 zł netto,

- trzecia (i ewentualnie czwarta) płatność częściowa – po wykonaniu i odbiorze częściowym robót budowlanych – terminy wg uznania Wykonawcy

oraz płatność końcową  - pozostała część wynagrodzenia ryczałtowego, nie mniej niż 20% kwoty określonej w ust. 1 powyżej.

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY

....................................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, że terminem płatności jest data obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

  - ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.

  - ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje indeksacji cen.

§4

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością,                      w zgodności ze zleceniem ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności z ustawą Prawo budowlane.

2.  WYKONAWCA zobowiązuje się - na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO – do dostarczenia większej ilości egzemplarzy wykonanej dokumentacji projektowej (ponad ilość wskazaną w załączniku nr 1 do umowy) za odrębnym wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy Stronami.

3.  WYKONAWCA zobowiązuje się do zastosowania materiałów posiadających odpowiednie atesty                 i certyfikaty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie Polski.

4.  WYKONAWCA dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i załączy je do dokumentacji projektowej przed przekazaniem jej ZAMAWIAJĄCEMU.

§5

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Przekazane w formie pisemnej uzgodnienia są wiążące dla WYKONAWCY.

§6

1.   Dokumentacja projektowa zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU w jego siedzibie.

2.   Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołu przekazania, którego integralną część stanowić będzie wykaz przekazanych opracowań wraz z pisemnym oświadczeniem, że dostarczony Projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, że jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i że zostaje wydany w stanie kompletnym.

3. WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, jak i dokumentacji powstałej w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego na następujących polach eksploatacji:

- powielenie dowolną techniką całości lub części, w szczególności wykonanie kserokopii, lub za pomocą skanera, przy użyciu technik magnetyczno-optycznych;

- wprowadzenie do pamięci komputera;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu;

- nabycia prawa do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego;

- wprowadzenie do obrotu, najem i użyczenie;

- wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej w tym internetu                  i intranetu;

- wykorzystania utworu w całości lub w części dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie utworu;

- wraz z nabyciem praw majątkowych ZAMAWIAJĄCY nabywa prawo do zlecania wybranym przez siebie osobom posiadającym stosowne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego opracowania na podstawie utworu – utworów zależnych, projektów architektonicznych, budowlanych w tym budowlanych zamiennych i wykonawczych;

- korzystania z utworu lub jego części, rozporządzania utworem lub jego częścią osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do wykonania, eksploatacji, przebudowy i rozporządzania Inwestycją w szczególności zorganizowania jej finansowania, w tym z wykorzystaniem środków Wspólnoty Europejskiej;

- korzystania z utworu, rozporządzania, użyczenia lub najmu oryginału lub kopii egzemplarzy dzieła w związku z Inwestycją, dla potrzeb marketingowych i promocyjnych oraz wykorzystania w zewnętrznych;

- publikacji utworu, oraz na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w chwili zawarcia umowy w artykule 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przejście praw nastąpi z dniem przekazania dokumentacji projektowej.

ZAMAWIAJĄCY może opisanymi wyżej prawami dowolnie rozporządzać. Zamawiający nabywa prawa do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego. Wraz z nabyciem praw majątkowych Zamawiający nabywa prawo do zlecania wybranym przez siebie osobom posiadającym stosowne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego opracowania na podstawie utworu – utworów zależnych, projektów architektonicznych, budowlanych, w tym budowlanych zamiennych i wykonawczych.

4.  ZAMAWIAJĄCY ma prawo sprawdzenia projektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę i wniesienia uwag w formie pisemnej w terminie do 20 (słownie: dwudziestu) dni od dnia otrzymania dokumentacji oraz wyznaczenia Wykonawcy terminu na dokonanie uzupełnień lub poprawek. ZAMAWIAJĄCY może uzależnić podpisanie protokołu przekazania projektu budowlanego od wykonania uzupełnień lub poprawek. Po dokonaniu żądanych uzupełnień lub poprawek ZAMAWIAJĄCY w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni dokona ponownego sprawdzenia dokumentacji. Protokół przekazania zostanie podpisany po odbiorze projektu budowlanego i złożeniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawidłowego i kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę..

5. W przypadku braków lub uchybień w projekcie WYKONAWCA będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania uzupełnień lub poprawek na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.

6.  WYKONAWCA jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku przy realizacji inwestycji wykonywanej w oparciu o przygotowaną przez niego dokumentację projektową.

- Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

- potwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowaną dokumentacją projektową;

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych                w niej rozwiązań;

- uzupełnianie szczegółów opracowanej dokumentacji projektowej, nie będących jednocześnie projektami warsztatowymi, technologicznymi, organizacyjnymi, wewnętrznych urządzeń elektrotechnicznych, itp.;

- kwalifikacja zmian koniecznych do wprowadzenia do dokumentacji projektowej w świetle zatwierdzonego projektu budowlanego;

- realizacja zadań projektowych i uzgodnieniowych w zakresie rozwiązań dodatkowych                       i zamiennych – dotyczy rozwiązań projektowych zamiennych, których konieczność wprowadzenia wynikać może z błędów projektanta (np. nieuwzględnionych kolizji, możliwych do przewidzenia w fazie projektowania, bądź przyjętej błędnej technologii robót);

- udział w spotkaniach, radach budowy, komisjach odbiorów robót budowlanych, naradach koordynacyjnych z innymi inwestycjami itp. Minimalna ilość pobytów na budowie – 1 raz                     w tygodniu.

- Miejsca wykonywania zakresu nadzoru autorskiego:

  - teren budowy;

  - siedziba biura budowy;

  - siedziba ZAMAWIAJĄCEGO;

  - biuro projektowe;

  - miejsce spotkania dot. inwestycji lub miejsce pracy komisji odbiorów robót;

  - inne lokalizacje, w których pobyt okaże się niezbędny dla wykonania inwestycji lub realizacji przedmiotu zamówienia.

Za pobyt na budowie uważa się wykonywanie czynności nadzoru autorskiego w każdej                            z powyższych lokalizacji.

- Prace określone w ust. 8 powyżej będą wykonywane do zakończenia robót budowlanych dotyczących inwestycji pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego dostępu na peron na przystanku osobowym Gdynia Cisowa – przystosowanie infrastruktury dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się”.

- Częstotliwość pobytu projektanta na obiekcie uzależniona będzie od bieżących potrzeb. Czynności nadzoru autorskiego dokumentowane będą w wymaganych przypadkach wpisem do dziennika budowy.

- Nadzór autorski może być pełniony również na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO przekazane telefaxem, listem poleconym do siedziby WYKONAWCY lub pocztą elektroniczną.

- Zawiadomienie o żądaniu nadzoru uznaje się za skutecznie doręczone jeśli zostało zgłoszone do WYKONAWCY w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. WYKONAWCA zobowiązuje się do podjęcia czynności niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

- WYKONAWCA zobowiązuje się powierzyć wykonywanie czynności z zakresu nadzoru autorskiego wyłącznie projektantom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane.

§7

1. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa (lub jej część) jest wadliwa, ZAMAWIAJĄCY wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, względem WYKONAWCY, może:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad, w terminie niezbędnym na dokonanie naprawy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów a w razie ich nie usunięcia zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt WYKONAWCY, który będzie obowiązany zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU koszty zastępczego usunięcia wad;

- nie żądając usunięcia wad, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie WYKONAWCY;

- odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY oraz kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad.

2. WYKONAWCA, w szczególności, ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe niezgodne              z parametrami ustalonymi w danych wyjściowych do projektowania i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

3. WYKONAWCA zapewnia, iż przy realizacji zamówienia nie zostaną naruszone żadne prawa osób trzecich.

4. WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU, że wykonane przez niego utwory nie będą naruszać cudzych praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znaków towarowych, itp., odnoszących się do projektu oraz sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji zamówienia. WYKONAWCA zobowiązuje się zwolnić ZAMAWIAJĄCEGO                            z obowiązku świadczenia w przypadku wystąpienia opisanych wyżej żądań lub roszczeń oraz zapłacić odszkodowanie. W razie wystąpienia wad prawnych Zamawiający może od umowy odstąpić i żądać naprawienia szkody.

5. Uprawnienia z tytułu rękojmi na dokumentację projektową wygasają po 3 latach od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

6. Wykonawca udziela także gwarancji jakości na dokumentację projektową na okres 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§8

- Do obowiązków WYKONAWCY należy ponadto, w szczególności:

- protokolarne przejęcie terenu budowy;

  - odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, uwzględniające specyfikę obiektu oraz jego otoczenie;

  - terminowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy;

  - wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, normami budowlanymi;

  - odpowiedzialność za wymagane warunki BHP oraz p. poż. w zakresie wykonywanych robót;

  - informowanie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach 
i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia;

  - zgłoszenie wykonanych prac do odbioru końcowego lub częściowego oraz uczestniczenie                     w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

  - odpowiedzialność cywilna względem osób trzecich za zdarzenia związane z prowadzonymi robotami;

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

- wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych;

- oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe, a także oznakowanie w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM ewentualnych innych dróg dojścia na peron;

- skompletowanie i przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: powykonawczą dokumentację projektową, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów geodezyjno-kartograficznych; protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo Budowlane;

- dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów kierownika budowy oraz dokumentów kierowników robót, wymaganych do zgłoszenia o rozpoczęciu robót;

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu robót;

- informowanie Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu. Jeżeli WYKONAWCA nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt;

- strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji;

- wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej – dokonane zmiany winny zostać naniesione na wersji edytowalnej dokumentacji projektowej (dwg) i przekazane Zamawiającemu na płycie CD/DVD oraz w 2 egz. dokumentacji papierowej;

- stały kontakt z Inspektorem Nadzoru w sprawach prawidłowej realizacji umowy;

- demontaż i montaż we własnym zakresie infrastruktury peronowej, jeżeli zajdzie taka konieczność oraz zabezpieczenie zdemontowanych elementów,

- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, dotyczącego obsługi                       i serwisowania zamontowanych urządzeń.

- WYKONAWCA, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego oddania, ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody i inne negatywne następstwa prowadzonych prac wynikłe na tym terenie.

- WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki 
i następstwa awarii, powstałych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanej naprawy, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.

§9

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren budowy w każdym czasie w celu sprawdzenia w jaki sposób umowa jest realizowana przez WYKONAWCĘ. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt WYKONAWCY, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.

- Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od WYKONAWCY przerwania wykonywanych robót, mogących powodować zagrożenie dla osób przebywających w przyległych częściach budynku, do czasu wyeliminowania tego zagrożenia, a także żądania usunięcia z terenu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.

§10

1. Odbiór częściowy i końcowy robót budowlanych stanowiących część przedmiotu umowy ma przebiegać w następujący sposób:

- dopuszcza się odbiory częściowe wykonanych robót, których podstawą przeprowadzenia będzie pisemne zgłoszenie WYKONAWCY o ich gotowości do odbioru. ZAMAWIAJĄCY rozpocznie komisyjny odbiór częściowy nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru. Każdy odbiór częściowy zakończony zostanie protokołem odbioru częściowego;

- roboty zanikające i ulegające zakryciu wymagają zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy, a kontynuacja prac będzie możliwa po dokonaniu odpowiedniego wpisu Inspektora nadzoru do dziennika budowy;

- podstawę rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy stanowi, przedstawiony ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ, protokół odbioru wewnętrznego wraz                              z załącznikami testowymi, potwierdzającymi działanie i sprawność zainstalowanych urządzeń (np. ppoż), certyfikatami, aprobatami na materiały i urządzenia, protokołami, metrykami pomiarów oraz kompletną dokumentacją powykonawczą;

- WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego;

- ZAMAWIAJĄCY rozpocznie komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru;

- z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek;

- odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiającego;

- koszty prób i badań związanych z odbiorem technicznym ponosi WYKONAWCA;

- protokół wraz z załącznikami w nim wyszczególnionymi stanowić będą podstawę do wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU faktury przez WYKONAWCĘ;

- jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru;

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić odbioru końcowego jeżeli WYKONAWCA nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w pkt 3, powiadamiając Wykonawcę o odmowie odbioru na piśmie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru i złożenia dokumentów, o których mowa w §8 ust. 12;

- jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w trakcie przeglądu w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru lub przeglądu strony postanowią inaczej;

- WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych;

- jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:

- żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar za opóźnienie.

- ZAMAWIAJĄCY może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, że istnieją wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Przerwa może trwać do czasu usunięcia tych wad.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Inspektor Nadzoru lub ZAMAWIAJĄCY wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Czas przeznaczony na odbiory wchodzi w okres realizacji umowy. Terminem zakończenia umowy jest protokół końcowy odbioru prac a nie zgłoszenie przez Wykonawcę ukończenia prac.

§11

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na roboty budowlane objęte niniejszą umową trzydziestu sześciu miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez wad i usterek.

- W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- W razie niespełnienia warunku określonego w ust. 2, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, ma prawo usunięcia wad i usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

§12

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

- za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 umowy  -                              w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1  za każdy dzień opóźnienia;

- za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1;

- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

2. ZAMAWIAJĄCEMU, niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych-przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od WYKONAWCY - w wysokości szkody, jaką poniósł w wyniku opóźnienia, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ.

3. W przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy, w trakcie jej realizacji, z przyczyn nie leżących po stronie WYKONAWCY przysługuje WYKONAWCY wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac, stwierdzonemu protokołem sporządzonym i podpisanym przez obie Strony umowy.

§13

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w całości albo w części, w szczególności 
w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- gdy WYKONAWCA wykonuje prace wadliwie, niezgodnie z umową lub nie reaguje na polecenia osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,

- gdy WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając zezwolenia od osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,

- likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa WYKONAWCY,

- wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy,

- gdy w trakcie kontroli realizacji prac przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że pracownicy WYKONAWCY wykonują pracę pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

- WYKONAWCA może odstąpić od umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, bądź niezasadnie odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie na piśmie i musi zawierać uzasadnienie, pod rygorem jego nieważności.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, ciąży na niej obowiązek sporządzenia, przy udziale drugiej strony szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, zgodnie ze stanem na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji winien być sporządzony w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy.

5.  Wykonawca także w przypadku odstąpienia od umowy w całości:

- udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z §11 niniejszej umowy na roboty odebrane zgodnie z powyższymi ust. 2-4;

- wykona obowiązki określone w ust. 6 poniżej.

6.  W przypadku odstąpienia od umowy, WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają ponadto następujące obowiązki szczegółowe:

- WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

- WYKONAWCA  sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada;

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 WYKONAWCA przy udziale Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez WYKONAWCĘ;

- WYKONAWCA niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy.

7.	ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen za które zostały nabyte;

- przejęcia od WYKONAWCY terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

8.  W określonych wyżej przypadkach Zamawiający dokona odbioru robót niewadliwych.

9. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

§14

WYKONAWCA nie ma prawa przelania swoich praw i obowiązków wobec ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§15

  - Obowiązek utrzymania porządku i czystości, w tym odśnieżania, na modernizowanym peronie i pozostałym placu budowy aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego obciąża  WYKONAWCĘ.

  - Za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania czynności, o których mowa w ust 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.	WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

4.	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- WYKONAWCA najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przedłoży do wglądu Inspektorowi Nadzoru lub ZAMAWIAJĄCEMU umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3.

- Inspektor Nadzoru nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§16

- WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Inspektora Nadzoru, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez WYKONAWCĘ na własny koszt.

- WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganymi prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

- WYKONAWCA zobowiązuje się skierować do kierowania budową p ..................................., upr. bud. nr .......................................................................................

5.  Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez WYKONAWCĘ na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zakończenia pełnienia obowiązków kierownika budowy przez wskazaną w umowie osobę i podjęciem tych obowiązków przez nową osobę, a po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO, dokonać odpowiednich zgłoszeń dotyczących zmiany kierownika budowy do Nadzoru Budowlanego oraz dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU kopie ww. zgłoszeń. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w ofercie WYKONAWCY stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO                  z winy Wykonawcy.

§17

- Strony ustalają, że następujący zakres robót Wykonawca może wykonać za pomocą Podwykonawcy (lub Podwykonawców): .......................................

- Pozostałe roboty Wykonawca wykona osobiście.

- Podwykonawcą może być tylko przedsiębiorca mający stosowne doświadczenie, cieszący się dobrą opinią i znajdujący się dobrej sytuacji finansowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy referencji dotyczących wykonanych przez Podwykonawcę prac budowlanych.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą konieczna jest zgoda Zamawiającego. W celu uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą wraz z załącznikami lub jej projekt wraz z projektami załączników zawierający szczegółowy opis podwykonawcy oraz odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Podwykonawcy.  Jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub jej projektu Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że zgody udzielił. Zgoda nie może być udzielona bez przeprowadzenia powyższej procedury, w szczególności nie może być udzielona w sposób dorozumiany. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zgoda udzielona bez przeprowadzenia powyższej procedury jest nieważna.

- Umowa z Podwykonawcą winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności wg treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Zmiany do umowy z podwykonawcą wymagają zgody Zamawiającego.

- W umowie z podwykonawcą winny znaleźć się następujące postanowienia:

1) odbiór przez Wykonawcę robót wykonanych przez Podwykonawcę będzie dokonany jednocześnie z odbiorem tych robót przez Zamawiającego lub pod warunkiem zawieszającym odbioru tych robót przez Zamawiającego;

2) termin zapłaty winien być nie krótszy niż 30 dni od dnia skutecznego odbioru;

3) nie jest dopuszczalne zatrudnienie dalszych podwykonawców;

4) odpisy faktur wystawionych przez Podwykonawcę winny być niezwłocznie doręczane także Zamawiającemu;

5) wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za dany zakres robót oraz za poszczególne elementy robót;

6) wynagrodzenie Podwykonawcy w ramach faktur częściowych  nie może przekroczyć 70% wartości jego wynagrodzenia;

7) winien być wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy, na który ma być płacone jego wynagrodzenie;

8) terminy płatności na rzecz Podwykonawcy winny być ustalone w taki sposób aby były skorelowane z terminami płatności  na rzecz Wykonawcy;

9) jeden egzemplarz umowy winien być przeznaczony dla Zamawiającego;

10) zastrzeżenie prawa wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, w tym do dokumentów finansowych Podwykonawcy na rzecz Zamawiającego, Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

7. W przypadku, jeżeli do akceptacji Zamawiającego był przedłożony projekt umowy z Podwykonawcą Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu podpisany egzemplarz umowy wraz z załącznikami pod rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia.

8. Egzemplarz umowy Wykonawcy z Podwykonawcą stanowi załącznik do umowy niniejszej.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie podwykonawcy jak za swoje własne.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

11. W protokołach odbiorów robót zarówno częściowych, jak i końcowym, winien być określony zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę pod rygorem odmowy odbioru przez Zamawiającego.

12. Wykonawca obowiązany jest doręczyć Zamawiającemu wraz z własną fakturą zestawienie należności Podwykonawców wraz z odpisami ich faktur. W przypadku braku takiego zestawienia lub odpisów faktur Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą na rzecz Wykonawcy lub dokonać na zasadzie określonej poniżej w ust. 13 zapłaty na rzecz Podwykonawcy w oparciu o treść umowy  i protokołu odbioru.

13. W celu zaspokojenia roszczeń Podwykonawców wobec Zamawiającego wynikających z przepisu art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, a zarazem roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia  oraz w celu zabezpieczenia Zamawiającego przed  roszczeniami Podwykonawców ustanawia się następujący system dokonywania płatności. Wykonawcy w części równej kwocie wynagrodzenia podwykonawcy wynikającej z jego umowy z Wykonawcą będzie zapłacone przez Zamawiającego bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy w terminach i kwotach określonych w umowie między Wykonawcą i Podwykonawcą  i po spełnieniu przesłanek wynikających z tej umowy warunkujących zapłatę wynagrodzenia w celu zaspokojenia roszczenia Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia. Zapłata przez Zamawiającego części wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy stanowi zarazem zaspokojenie wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia w tej części. Powyższe zastrzeżenie stanowi nieodwołalną umowę o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), która bez zgody Zamawiającego nie może być odwołana ani zmieniona. Zastrzeżenie to dokonane jest pod warunkiem rozwiązującym rozwiązania umowy między Wykonawcą z Podwykonawcą, przy czym jest ono skuteczne w stosunku do tych wierzytelności Podwykonawcy, które  mu przysługują  pomimo rozwiązania umowy. Zastrzeżenie to dokonane jest pod dodatkowym warunkiem rozwiązującym, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy na podstawie umowy z Wykonawcą zostało zaspokojone. W przypadku, jeżeli wynagrodzenie Podwykonawcy zostało zaspokojone w części powyższe zastrzeżenie traci moc w stosunku do tej części.

14. W przypadku, jeżeli płatność wynagrodzenia Wykonawcy przypada wcześniej niż płatność wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Zamawiający ma prawo zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej w odpowiednim terminie na rachunek Podwykonawcy.

15.  W przypadku zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy jakiekolwiek kwoty należnej Podwykonawcy na podstawie umowy z Wykonawcą, Wykonawca ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w całości, chyba że jej zapłata nastąpiła z należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z  ustępem 13 niniejszego paragrafu.

16. W razie sporu między Wykonawcą i Podwykonawcą odnośnie wynagrodzenia Podwykonawcy Zamawiający  ma prawo wstrzymać się z zapłatą kwoty do czasu rozstrzygnięcia sporu. W razie poniesienia z tego tytułu szkód lub kosztów przez Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest pokryć te koszty i naprawić szkody w całości.

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego zwrotu od Wykonawcy kwot wynikających z roszczeń podwykonawcy oraz związanych z tym poniesionych przez Zamawiającego kosztów oraz odszkodowania. W braku zabezpieczenia Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy.

18. Naruszenie obowiązków Wykonawcy wynikających z poprzedzających ustępów uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

19. Wszelkie zmiany dotyczące zmiany zakresu robót (branż, o których mowa w §17 ust. 1) zlecanych Podwykonawcom wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§18

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Zabezpieczenie) w wysokości 5% ceny oferty zawierającej podatek VAT, w kwocie .................................... w formie ................................................

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej (przelew na rachunek bankowy) Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwróci 70% wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całego przedmiotu umowy i uznania go za należycie wykonany. Pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia będzie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci Zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie złożone w formie innej niż pieniądz Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia.

§19

- Zamawiający zastrzega prawo wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, w tym dokumentów finansowych WYKONAWCY, na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, Ministra Infrastruktury i Rozwoju. WYKONAWCA zobowiązuje się opisane wyżej dokumenty wskazanym wyżej podmiotom udostępnić.

- Strony zgodnie stanowią, że informacje gospodarcze Stron, pozyskane w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo oraz określonych w ust. 1 lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.

§20

1. Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie:                              p. .................................................. tel. .....................................................

2. Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony WYKONAWCY będzie:

p. .................................................. tel. .....................................................

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

4. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

5.  WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KRD, BIG InfoMonitor, Rejestrze Nierzetelnym Kontrahentów grupy PKP.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

7.  Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczące działalności gospodarczej stron, pozyskane przez strony w związku z wykonywaniem zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy, nie mogą być ujawniane stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.

8.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

9.  Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) SIWZ w postępowaniu znak: SKMMS-ZP/N/09/14 wraz z załącznikami, w tym PFU;

- oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu znak: SKMMS-ZP/N/09/14;

- Harmonogram prac projektowych i budowlanych (do zaakceptowania przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy).

WYKONAWCA              				     ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DOŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego dostępu na peron na przystanku osobowym Gdynia Cisowa – przystosowanie infrastruktury dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o. - znak: SKMMS–ZP/N/09/14, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w zł netto | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __. __.2014 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 5

formularz oświadczenia wYKONAWCY NA TEMAT dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

(WYKAZ OSÓB)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego dostępu na peron na przystanku osobowym Gdynia Cisowa – przystosowanie infrastruktury dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o. - znak: SKMMS–ZP/N/09/14, oświadczam, że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Opis doświadczenia |  |  |  | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia w specjalności) | Stanowisko, na które osoba jest proponowana | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i adres firmy | Okres trwania wykonanej usługi od data (m-c, rok) - do data (m-c, rok) | Zajmowane stanowisko (w czasie wykonania usługi) | Opis doświadczenia potwierdzający spełnianie warunków (poszczególnych wykonanych usług) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

__________________ dnia __. __.2014 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)